多模态代码生成 Agent 项目从 0 实操步骤文档

面向刚熟悉 Python、没有前后端经验的 4 人团队

一、先定路线：不要一开始做太复杂

你们现在最重要的目标不是一次性做出“大厂级系统”，而是先做出能跑通、能演示、能解释的版本。建议分三版推进。

| 版本 | 目标 | 技术 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 保底版 | 现有单文件能跑，有输出 | Streamlit + 百炼 API | 能输入题目、生成代码、执行、下载报告 |
| V1 课程版 | 前后端分离，适合答辩 | Vue3 + FastAPI + SQLite | 页面提交任务，后端返回结果，历史记录不丢 |
| V2 加分版 | Agent/RAG/指标更像真实项目 | 5 个 Agent + RAG 模板库 + 指标看板 | 能展示 Agent 链路、检索模板、测试通过率 |

建议顺序：先保住 V0，再做 V1；V2 只在 V1 稳定后再加。不要四个人同时乱写代码，先统一接口和目录。

二、从 0 准备环境

所有成员都按同一套环境准备，避免“我这里能跑、你那里不能跑”。

| 工具 | 用途 | 检查命令 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| VS Code | 写代码、Git 提交 | 打开项目文件夹 | 左侧能看到源代码管理 |
| Git | 代码版本管理 | git --version | 能显示版本号 |
| Python 3.10+ | 后端和 Agent 逻辑 | python --version | 建议 3.10 或更高 |
| Node.js LTS | Vue3 前端 | node -v / npm -v | 能显示版本号 |
| 浏览器 | 调试前端页面 | 打开 localhost | 能访问本地页面 |

建议先在 VS Code 终端执行：
git pull
python --version
node -v
npm -v

三、推荐项目目录结构

不要把所有代码继续堆在一个 Python 文件里。V1 课程版建议使用下面的目录，先简单，后面再扩展。

Multimodal-AI-Coding-Agent-Team/
  ai_coding_agent_bailian.py        # V0 单文件保底版，先保留
  backend/
    main.py                         # FastAPI 入口
    requirements.txt                # 后端依赖
    db.py                           # SQLite 数据库连接
    services/
      bailian_service.py            # 百炼 API 调用
      code_runner.py                # Python 代码执行
      report_service.py             # 报告生成
      task_service.py               # 任务流程编排
  frontend/
    src/
      api/task.js                   # 前端请求后端接口
      views/HomeView.vue            # 提交题目与显示结果
      views/HistoryView.vue         # 历史任务
  docs/
    api.md                          # 接口文档
    test_report.md                  # 测试报告

四、接口先约定：前后端怎么对接

前后端项目最容易乱的地方就是字段不统一。你们第一天必须先定接口，不然后面会互相等。

| 接口 | 方法 | 前端传什么 | 后端返回什么 | 谁负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/health | GET | 无 | {status:'ok'} | 成员 B |
| /api/tasks/text | POST | 题目文本 problem_text | task_id + 完整结果 | B+C |
| /api/tasks/image | POST | 图片文件 image + 补充文本 | task_id + 完整结果 | B+C |
| /api/tasks | GET | 无 | 历史任务列表 | 成员 B |
| /api/tasks/{id} | GET | 任务 id | 单个任务详情 | 成员 B |
| /api/tasks/{id}/report | GET | 任务 id | Markdown 报告文本 | B+D |

建议第一版先做同步接口：前端提交后等待后端返回结果。等跑通后，再升级成“创建任务 + 轮询状态”。

统一返回格式：
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "task_id": "20260616_001",
    "status": "completed",
    "problem": "结构化题目",
    "solution_markdown": "解题说明",
    "code": "Python代码",
    "execution_report": "执行结果",
    "report": "完整报告",
    "metrics": {"total_ms": 12000, "fallback_used": false}
  }
}

五、后端从 0 怎么做

后端建议用 FastAPI，因为它和 Python 接近，并且自动生成接口文档。成员 B 先搭架子，成员 C 再把现有 ai_coding_agent_bailian.py 里的核心函数迁移进去。

在项目根目录创建 backend 文件夹。

创建 Python 虚拟环境，安装依赖。

cd backend
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install fastapi uvicorn python-multipart requests

创建 backend/requirements.txt，写入 fastapi、uvicorn、python-multipart、requests。

创建 backend/main.py，先写 /api/health 和一个假数据 /api/tasks/text。前端先用假数据联调。

启动后端：
cd backend
.venv\Scripts\activate
uvicorn main:app --reload --port 8000

浏览器检查：
http://127.0.0.1:8000/docs
http://127.0.0.1:8000/api/health

5.1 后端最小功能顺序

| 顺序 | 功能 | 完成后能看到什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 | health 接口 | 浏览器返回 {status:'ok'} |
| 2 | 文本任务接口返回假数据 | 前端不用等模型，也能先显示结果 |
| 3 | 接入百炼文本生成 | 输入题目后返回真实解题说明和代码 |
| 4 | 接入代码执行 | 返回标准输出、错误输出、退出码 |
| 5 | 保存 SQLite 历史记录 | 刷新页面后历史任务还在 |
| 6 | 报告接口 | 能下载或复制完整报告 |

六、前端从 0 怎么做

前端只做最简单的页面：一个输入区、一个按钮、一个结果区、一个历史列表。不要一开始做复杂 UI。

在项目根目录执行：
npm create vite@latest frontend -- --template vue
cd frontend
npm install
npm install axios element-plus
npm run dev

浏览器打开 Vite 提示的地址，通常是 http://localhost:5173。

6.1 前端页面先做这 5 块

| 区域 | 页面元素 | 对接接口 |
| --- | --- | --- |
| 输入区 | 文本框、图片上传、补充说明 | POST /api/tasks/text 或 /api/tasks/image |
| 操作区 | 生成按钮、清空按钮、加载状态 | 按钮触发 API 请求 |
| 结果区 | 题意识别、解题说明、Python 代码 | 读取返回 data 字段 |
| 执行区 | 退出码、标准输出、错误输出 | 读取 execution_report |
| 历史区 | 任务列表、点击查看详情 | GET /api/tasks 和 GET /api/tasks/{id} |

前端成员 A 不需要懂模型，只要严格按接口字段显示数据。后端没写完前，可以让成员 B 先返回假数据。

七、数据库先用 SQLite，不要先上 MySQL

SQLite 是一个本地文件数据库，适合课程项目。先用它保存历史任务，后面真要部署再换 MySQL。

| 表 | 字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| tasks | id, input_type, problem, status, created_at, total_ms | 保存任务主记录 |
| task_results | task_id, solution_markdown, code, execution_report, report | 保存生成结果 |
| agent_steps | task_id, step_name, input_text, output_text, duration_ms | 保存 Agent 每一步 |
| test_cases | task_id, case_name, passed, detail | 保存测试用例结果 |

第一周只需要 tasks 和 task_results 两张表；agent_steps 和 test_cases 可以在跑通后再加。

八、Agent/RAG 怎么拆，先从简单版本做

你们不要一开始就写复杂框架。先把流程拆成 Python 函数，每个函数就相当于一个 Agent 节点。

| 函数/节点 | 输入 | 输出 | 第一版怎么做 |
| --- | --- | --- | --- |
| recognize_problem | 图片或文本 | 结构化题目 | 文本直接返回；图片调用百炼视觉模型 |
| retrieve_templates | 结构化题目 | 相关算法模板 | 先用关键词匹配，不急着上 FAISS |
| plan_solution | 题目 + 模板 | 解题思路 | 调用百炼文本模型或写规则兜底 |
| generate_code | 题目 + 思路 | Python 代码 | 复用现有单文件里的生成逻辑 |
| run_code | Python 代码 | 执行报告 | 复用本地执行和超时控制 |
| build_report | 全部结果 | Markdown 报告 | 拼接文本即可 |

RAG 第一版只做算法模板字典，例如题目出现“两数之和/target/数组”就返回哈希表模板；出现“最长/最优/状态”就返回动态规划模板。这样也能在答辩中讲清楚检索增强。

九、四人具体分工：不要互相等

| 成员 | 第 1天 | 第2 天 | 第3 天 | 最终交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 前端 | 搭 Vue 项目；画首页；用假数据展示结果 | 接后端文本接口；做图片上传；做历史列表 | 优化加载、错误、空状态；整理演示页面 | 5 个页面区域可用；能展示一次完整任务 |
| B 后端/API | 搭 FastAPI；写接口文档；返回假数据 | 接收文本/图片；保存 SQLite；给前端稳定接口 | 补报告接口；统一错误返回；接口联调 | 6 个接口可用；刷新后历史不丢 |
| C Agent/模型 | 读懂 ai_coding_agent_bailian.py；拆出模型调用函数 | 接百炼文本/视觉；提取代码；执行代码 | 加简单 RAG；加失败兜底；记录 Agent 步骤 | 5 个函数节点；10 个样例有输出 |
| D 测试/文档 | 准备 10 个题目和 2 张截图；写测试表 | 每天测接口和页面；记录失败原因 | 写 README、测试报告、答辩流程；准备演示数据 | 10 个测试样例；3 个稳定演示案例；完整文档 |

关键原则：A 不等 B，先用假数据；B 不等 C，先写假接口；C 不等前端，先用命令行测函数；D 每天测试并记录问题。

十、分步执行路线

| 天数 | 当天目标 | 必须完成 | 当天验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境和接口统一 | 所有人装好 Git/Python/Node；确定接口字段；建 backend/frontend/docs | 能运行 V0 单文件；接口文档初稿完成 |
| 2 | 前后端假数据联调 | FastAPI 返回假结果；Vue 页面能提交并显示假结果 | 点击按钮后页面出现题意、代码、执行结果 |
| 3 | 接入真实文本生成 | 后端调用百炼文本模型；前端展示真实返回 | 至少 3 道文本题能返回内容 |
| 4 | 代码执行和报告 | 提取 Python 代码；运行代码；生成 Markdown 报告 | 至少 5 个样例有执行报告 |
| 5 | 图片上传和历史记录 | 图片接口；SQLite 保存；历史列表 | 上传 1 张截图能生成结果；刷新后历史存在 |
| 6 | Agent 步骤可视化 | 记录 recognize/plan/generate/run/report 的输出 | 任务详情能看到 5 个步骤 |
| 7 | 简单 RAG 和兜底 | 关键词模板库；API 失败兜底；错误提示 | 断网/不填 Key 也有输出 |
| 8 | 测试修 bug | 跑 10 个测试样例；修前后端问题 | 代码可运行率 >= 80%，报告生成率 100% |
| 9 | 文档和演示 | README、接口文档、测试报告、答辩讲稿 | 准备 3 个稳定演示案例 |
| 10 | 最终联调 | 全员按答辩流程演示一遍；冻结代码 | 从打开页面到下载报告完整成功 |

十一、最小验收标准

| 检查项 | 最低标准 | 怎么证明 |
| --- | --- | --- |
| 文本输入 | 至少 5 道题能生成结果 | 录屏或测试表 |
| 图片输入 | 至少 2 张截图能识别 | 页面截图 |
| 代码执行 | 10 个测试样例中至少 8 个有执行输出 | 测试报告 |
| 历史记录 | 刷新页面后仍能看到任务 | 数据库和页面截图 |
| 报告生成 | 每次任务都能下载或复制报告 | 下载文件 |
| 异常兜底 | API Key 为空时页面不空白 | 演示一次异常场景 |
| 接口文档 | 至少 6 个接口说明 | docs/api.md |
| 答辩演示 | 3 个稳定案例 | 文本题、截图题、异常兜底各一个 |

十二、Git 和 VS Code 协作规则

你们后续会用 VS Code 的 Git 工具，因此先约定简单规则。

每天开始前先点 VS Code 的 Pull，同步 GitHub 最新代码。

每个人尽量改自己负责的文件，避免多人同时改同一个文件。

提交信息写清楚，例如：add text task api、connect frontend to backend、add test report。

每完成一个小功能就提交一次，不要一天结束才提交一大堆。

如果 VS Code 提示冲突，不要乱点覆盖，先问队友谁改了同一文件。

十三、如果时间不够，砍哪些功能

| 情况 | 保留 | 暂时不做 |
| --- | --- | --- |
| 只剩 3 天 | V0 单文件 + README + 测试报告 | Vue、数据库、Docker、复杂 RAG |
| 只剩 5 天 | Vue 单页 + FastAPI 文本接口 + 执行报告 | 图片上传、Agent 可视化、Docker |
| 只剩 7 天 | 文本/图片、历史记录、简单 RAG、报告 | 复杂状态机、多模型路由、CI |
| 时间充足 | 完整 V1 + 部分 V2 | 只保留会稳定演示的功能 |

最终原则：宁愿功能少但稳定，也不要功能多但答辩现场跑不起来。