多模态代码生成 Agent 项目升级功能文档

面向课程答辩与大厂 Agent 面试的两层次升级方案

| 项目项 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 从单文件 Demo 升级为可运行、可评测、可部署、可讲解的多模态编程 Agent 系统 |
| 核心输入 | 编程题截图、题目文本、用户补充约束 |
| 核心输出 | 题意识别、解题思路、Python 代码、自动测试结果、失败修复记录、评测报告 |
| 团队规模 | 4 人协作，按前端、后端、Agent/RAG、测试部署与文档拆分 |
| 升级策略 | 第一层为课程答辩必做；第二层为面试深化选做，时间不足时可暂缓 |

总体建议：优先完成第一层基础升级，确保系统能稳定演示并生成报告；第二层用于拉开项目深度，可在时间充足时逐步加入。答辩时重点讲清楚任务成功率、代码可运行率、测试通过率、接口稳定性和部署方案。

# 一、项目定位与总体架构

本项目建议定位为“多模态编程题理解与自动求解 Agent 平台”。系统支持用户上传编程题截图或输入题目文本，通过多 Agent 工作流完成题目识别、解题规划、代码生成、自动测试、失败修复和报告生成。项目目标不是展示一次大模型调用，而是构建一个可追踪、可评测、可部署的工程化 Agent 系统。

## 1.1 原始 Demo 的主要问题

单文件 Streamlit Demo 形态较重，前端、业务逻辑、模型调用和执行逻辑混在一起，不利于团队协作和答辩讲解。

依赖多个外部 API 和沙盒服务，任何一个服务缺失都会导致系统无法运行，现场演示风险较高。

缺少任务状态、历史记录、自动测试、失败修复、指标统计和项目文档输出，难以支撑评分标准中的部署稳定性和文档规范性。

代码生成结果不可控，缺少沙盒安全限制、超时控制和异常恢复机制，无法证明系统稳定可用。

没有 RAG 知识库和算法模板检索，项目容易被理解为简单调用大模型接口，Agent 深度不足。

## 1.2 建议技术架构

| 层级 | 推荐技术 | 作用说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue3 + Element Plus 或 Naive UI | 构建上传题目、任务进度、结果查看、历史记录、指标面板和报告下载页面。 |
| 后端 | Flask API 或 FastAPI | 提供统一接口，负责任务创建、Agent 调度、状态查询、结果保存、报告生成。FastAPI 更适合异步任务和接口文档，Flask 更容易快速落地。 |
| 任务执行 | Docker Sandbox 或 E2B Sandbox | 隔离执行生成代码，限制运行时间、内存和危险操作，保证演示安全。课程阶段可先用本地临时目录 + 超时机制，后续升级 Docker。 |
| 数据存储 | SQLite 或 MySQL | 保存任务、Agent 步骤、测试用例、执行日志、评分指标和历史报告。SQLite 适合快速完成，MySQL 适合正式部署。 |
| RAG | FAISS 或 Chroma + 算法模板库 + 历史题库 | 在代码生成前检索相似题型、算法模板和历史高质量解法，提升生成稳定性和可解释性。 |
| 部署 | Docker Compose | 一键启动前端、后端、数据库和沙盒服务，便于答辩现场复现。 |

## 1.3 推荐工作流

用户提交题目：支持截图、文本或截图 + 补充说明。

题目识别 Agent：将图片或原始文本整理为结构化题面。

RAG 检索模块：从算法模板库、历史题库中检索相关思路和代码骨架。

解题规划 Agent：判断题型、选择算法、给出复杂度目标和边界条件。

代码生成 Agent：生成单文件 Python 代码，包含核心函数和自测入口。

测试用例 Agent：生成样例测试、边界测试和异常测试。

执行与调试 Agent：运行代码，失败时读取错误日志并尝试修复，最多 3 轮。

报告生成模块：输出题意识别、解题过程、代码、测试结果、失败修复链路和指标。

# 二、第一层：基础升级方案（课程答辩必做）

目标：第一层的目标是把项目从 Demo 变成可以稳定演示的系统。只要完成这一层，就能覆盖课程评分中的功能完整性、部署稳定性、模型性能指标和文档规范性。

## 2.1 前后端分离

将原来的 Streamlit 单文件页面拆分为 Vue3 前端和 Flask/FastAPI 后端。前端只负责交互和展示，后端负责模型调用、任务调度、代码执行、数据保存和报告生成。

前端页面：题目提交页、任务详情页、代码结果页、执行日志页、历史任务页、指标看板页。

后端接口：创建任务、上传图片、提交文本、查询任务状态、获取 Agent 步骤、下载报告、重新执行任务。

验收标准：用户可以通过网页完成一次完整流程，且刷新页面后仍能查看历史任务。

## 2.2 Agent 工作流拆分

至少拆成 5 个角色，让项目能讲清楚“Agent 编排”，而不是一个 Prompt 完成所有工作。

| Agent 角色 | 输入 | 输出 | 核心价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 题目识别 Agent | 截图或原始文本 | 结构化题面 | 解决多模态输入和题意不完整问题 |
| 解题规划 Agent | 结构化题面 + RAG 结果 | 算法路线、复杂度、边界条件 | 提升代码生成前的可控性 |
| 代码生成 Agent | 题面、计划、模板 | Python 解法代码 | 生成可执行、可测试的代码 |
| 测试用例 Agent | 题面、代码、样例 | 测试用例集合 | 覆盖样例、边界、异常输入 |
| 执行与调试 Agent | 代码、测试、运行日志 | 执行结果、修复代码、失败原因 | 形成自动运行和失败修复闭环 |

## 2.3 自动测试闭环

代码生成后自动运行题目样例，判断输出是否符合预期。

测试用例 Agent 补充边界用例，例如空数组、重复元素、极值、单元素、超时规模输入。

记录每个测试用例的输入、期望输出、实际输出、耗时和是否通过。

形成核心指标：测试用例通过率、代码可运行率、平均执行耗时、超时率。

## 2.4 失败自动修复

当代码执行失败或测试不通过时，系统把错误日志、失败用例、原始代码和题面重新交给调试 Agent。调试 Agent 最多修复 3 轮，每轮都需要保存修复原因和代码差异。

第 1 轮：修复语法错误、导入错误、函数名不一致等低级问题。

第 2 轮：根据失败用例修复边界条件或输出格式问题。

第 3 轮：重新审题并调整算法策略，避免无限循环和成本失控。

验收标准：报告中能看到每轮修复前后的失败原因、修改说明和最终状态。

## 2.5 RAG 知识库

第一层可以先做轻量 RAG，不追求复杂检索框架，重点是能说明“生成前会检索算法模板和历史经验”。

算法模板库：动态规划、二分查找、滑动窗口、双指针、图论、并查集、贪心、哈希表、栈队列。

历史题库：保存已成功生成并通过测试的题目、思路、代码和测试用例。

检索方式：课程阶段可先用关键词匹配 + 简单向量检索，后续升级 FAISS 或 Chroma。

生成增强：将 Top-K 模板和相似题解作为上下文输入给解题规划 Agent。

## 2.6 评测报告

每次任务都要生成可下载报告，报告既是答辩材料，也是评分标准中“文档规范性”的直接证据。

题目识别结果：原始输入、结构化题面、模型不确定内容。

解题过程：算法选择、复杂度分析、边界条件说明。

代码结果：最终代码、修复轮次、代码版本。

测试结果：用例总数、通过数、失败数、通过率、失败原因。

性能指标：总耗时、模型调用耗时、执行耗时、超时次数、接口失败次数。

## 2.7 历史任务与指标看板

历史任务列表：按创建时间、题目类型、状态、通过率、耗时筛选。

任务详情：展示每个 Agent 的输入、输出、耗时和状态。

指标看板：统计任务成功率、代码可运行率、测试通过率、平均响应时间、失败修复成功率。

验收标准：答辩时可以展示至少 10 条历史任务，并用图表说明系统效果。

## 2.8 沙盒安全机制

执行时间限制：默认 5 到 10 秒，超时自动终止。

危险调用拦截：限制 os.system、subprocess、socket、文件删除、网络访问等高风险操作。

执行环境隔离：第一阶段可用临时目录，正式版本建议 Docker Sandbox。

资源限制：限制内存、CPU 时间和输出长度，避免生成代码拖垮系统。

## 2.9 接口稳定性设计

统一响应格式：所有接口返回 code、message、data、trace_id。

任务状态轮询：前端不等待长请求，后端创建任务后异步执行，前端定时查询状态。

超时与重试：模型调用失败时最多重试 1 到 2 次，再切换兜底提示或失败报告。

异常恢复：模型欠费、网络失败、代码执行失败时，页面仍显示明确错误和部分结果。

## 2.10 Docker 一键部署

Dockerfile：分别构建前端和后端镜像。

docker-compose.yml：统一启动 frontend、backend、database、sandbox。

.env.example：列出 DASHSCOPE_API_KEY、数据库地址、模型名、超时时间等配置项。

验收标准：新电脑拉取代码后，执行 docker compose up 即可启动系统。

## 2.11 第一层功能验收清单

| 优先级 | 功能 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 前后端分离 | Vue3 页面 + Flask/FastAPI 接口 | 能提交题目并查询任务结果 |
| P0 | 五类 Agent 工作流 | 后端 Agent 编排代码 | 任务详情能展示每个 Agent 的输出 |
| P0 | 自动执行与测试 | 代码执行模块 + 测试记录 | 生成代码后能自动运行并返回结果 |
| P0 | 失败修复 | 最多 3 轮修复链路 | 失败任务能记录修复过程 |
| P1 | 轻量 RAG | 算法模板库 + 检索模块 | 生成前能检索相关模板 |
| P1 | 报告生成 | Markdown / Word / PDF 报告 | 每次任务可下载报告 |
| P1 | 历史任务 | SQLite/MySQL 数据表 | 能查看历史记录和任务详情 |
| P1 | Docker 部署 | Dockerfile + compose 文件 | 能一键启动演示环境 |

# 三、第二层：面试深化功能（时间充足选做）

目标：第二层用于把项目从“课程项目”升级成“面试可讲的工程化 Agent 平台”。这些功能不一定全部实现，但每完成一个都能增加项目深度和面试表达空间。

## 3.1 多 Agent 状态机

将 Agent 流程从简单串行调用升级为状态机或 DAG。每个节点有明确输入、输出、失败分支和重试策略。

状态示例：created、recognized、planned、generated、tested、repairing、completed、failed。

价值：能讲 Agent 编排、状态迁移、失败恢复，而不是简单 Prompt 串联。

验收标准：任务详情页能展示状态流转图和每个节点耗时。

## 3.2 工具调用注册表

把 RAG 检索、代码执行、测试生成、报告生成、缓存读取等能力注册为 Tool，让 Agent 根据任务需要调用工具。

工具元数据：名称、描述、输入 Schema、输出 Schema、超时时间、失败策略。

调用记录：保存工具输入、输出、耗时、异常和 trace_id。

面试价值：能讲 tool calling 设计、工具隔离、参数校验和可观测性。

## 3.3 自我反思与修复循环

引入 ReAct / Plan-Execute-Observe 模式。Agent 先规划，再执行，再观察错误，最后决定是否修复或终止。

Plan：解题规划和测试计划。

Execute：生成代码并执行测试。

Observe：读取日志、失败用例、超时信息。

Reflect：判断失败原因并修改代码或提示用户补充信息。

## 3.4 RAG 深化

向量检索：使用 FAISS 或 Chroma 保存算法模板、历史题目、优秀代码片段。

混合检索：关键词召回 + 向量召回，提高题型匹配稳定性。

重排序：对候选模板按题型、语言、复杂度和测试通过记录排序。

RAG 评测：统计检索命中率、模板使用率、使用 RAG 前后的测试通过率变化。

## 3.5 Benchmark 评测集

准备 30 到 100 道覆盖不同题型的测试集，用来量化系统效果。

题型覆盖：数组、字符串、哈希表、二分、动态规划、图论、贪心、栈队列。

指标：题目识别成功率、代码可运行率、样例通过率、隐藏用例通过率、平均耗时。

价值：面试时可以用真实数据说明优化效果，而不是只展示一个成功案例。

## 3.6 Prompt 版本管理

保存不同 Agent 的 Prompt 版本、启用时间、变更说明和适用场景。

任务记录中保存本次使用的 Prompt 版本，便于复现实验结果。

对比不同 Prompt 的任务成功率、代码可运行率和平均 Token 消耗。

## 3.7 Trace 日志链路

为每个任务生成 trace_id，贯穿前端请求、后端调度、模型调用、工具调用和代码执行。

记录每个节点的输入摘要、输出摘要、耗时、状态、异常信息。

前端展示 Agent Timeline，便于定位失败发生在哪一步。

## 3.8 多模型路由

简单任务使用便宜模型，复杂题目或图片识别使用更强模型。

模型选择依据：是否有图片、题目长度、题型复杂度、前一轮失败原因。

价值：能讲成本、速度、效果之间的工程权衡。

## 3.9 缓存机制

题目识别缓存：相同图片或文本不重复调用模型。

RAG 缓存：相似题型检索结果短期复用。

代码结果缓存：相同题面和 Prompt 版本命中历史成功解法。

指标：缓存命中率、节省调用次数、平均响应时间下降比例。

## 3.10 CI 自动测试

后端单元测试：接口、Agent 节点、RAG 检索、代码执行模块。

前端基础测试：页面渲染、表单提交、任务状态展示。

集成测试：从提交题目到生成报告的完整链路。

价值：体现工程质量，避免项目只停留在 Demo 层面。

## 3.11 第二层功能价值表

| 功能 | 实现重点 | 面试可讲价值 |
| --- | --- | --- |
| 多 Agent 状态机 | 节点定义、状态迁移、失败分支、重试策略 | Agent 编排、任务调度、故障恢复 |
| 工具调用注册表 | Tool Schema、参数校验、调用日志 | Tool Calling 设计与工程治理 |
| 自我反思循环 | Plan-Execute-Observe-Reflect | ReAct 思想和自动修复闭环 |
| RAG 深化 | 向量库、混合检索、重排序、命中率评测 | 检索增强生成和效果提升 |
| Benchmark | 题库、自动跑批、指标对比 | 量化评测和实验思维 |
| Prompt 版本管理 | 版本记录、效果对比、可复现 | Prompt 工程迭代 |
| Trace 日志 | trace_id、节点耗时、输入输出摘要 | 可观测性和问题定位 |
| 多模型路由 | 任务复杂度判断、成本控制 | 模型选择和成本优化 |
| 缓存机制 | 题面哈希、结果复用、命中率统计 | 性能优化和成本下降 |
| CI 自动测试 | 单元测试、集成测试、自动检查 | 工程质量保障 |

# 四、指标体系与评分对齐

为了适配课程评分标准，本项目不建议使用传统分类准确率作为唯一指标，而应采用任务级指标衡量 Agent 效果。

| 评分维度 | 项目对应指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 答辩表现 | 架构清晰度、演示完整度、评委问题回答准确度 | 围绕 Agent 流程、RAG、沙盒、安全和指标体系展开讲解。 |
| 项目功能完整性 | 端到端任务完成率、核心功能覆盖率 | 从题目输入到报告下载形成完整闭环。 |
| 模型性能指标 | 题目识别成功率、代码可运行率、测试通过率、平均响应时间、p95 延迟 | 用任务级指标替代传统模型准确率，更符合 Agent 项目特点。 |
| 部署稳定性 | 接口成功率、超时率、异常恢复率、沙盒执行成功率 | 证明系统不是单次演示，而是可持续运行。 |
| 文档规范性 | 需求说明、接口文档、测试报告、部署文档、代码注释 | 自动生成报告和项目文档，补足软件工程要求。 |

# 五、四人团队分工

分工原则：四人团队建议按模块责任拆分，不按页面或文件随意分配。每个人都要有明确可展示成果：前端页面、后端接口、Agent/RAG 能力、测试部署与文档。

## 5.1 第一层基础升级分工（必做）

| 成员 | 负责方向 | 具体任务 | 交付物与验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员 A | 前端与交互 | 搭建 Vue3 项目；实现题目上传、文本输入、任务进度、结果展示、历史列表、报告下载；处理加载态、错误提示和空状态。 | 前端页面可完整走通一次任务；页面能展示题意、代码、执行结果、报告和历史记录。 |
| 成员 B | 后端 API 与数据库 | 搭建 Flask/FastAPI；设计任务表、Agent 步骤表、测试用例表、日志表；实现任务创建、状态查询、结果查询、报告下载接口。 | 接口文档完整；前端能稳定调用；刷新后历史任务不丢失。 |
| 成员 C | Agent 工作流与 RAG | 拆分题目识别、解题规划、代码生成、测试生成、执行调试 5 个 Agent；接入百炼 API；建设算法模板库和轻量检索。 | 任务详情中能看到 5 个 Agent 输出；生成前能返回相关算法模板。 |
| 成员 D | 沙盒执行、测试、部署与文档 | 实现代码执行超时控制、危险调用拦截、自动测试、失败修复记录；编写 Dockerfile、docker-compose、README、测试报告模板。 | 代码能自动执行并返回日志；失败任务有修复记录；项目能一键启动并有完整文档。 |

## 5.2 第一层建议里程碑

| 阶段 | 时间建议 | 目标 | 检查点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 第 1-2 天 | 确定架构、接口字段、数据库表、页面原型 | 能说明整体流程，前后端接口约定完成。 |
| 阶段 2 | 第 3-5 天 | 完成提交题目、Agent 调用、代码生成和本地执行 | 能从页面提交题目并看到代码和执行结果。 |
| 阶段 3 | 第 6-8 天 | 补齐测试闭环、失败修复、历史记录和报告生成 | 能下载报告，能展示历史任务和指标。 |
| 阶段 4 | 第 9-10 天 | 部署、联调、演示数据准备和答辩材料整理 | Docker 启动成功，准备 3 个稳定演示案例。 |

## 5.3 第二层面试深化分工（选做）

| 成员 | 深化方向 | 具体任务 | 面试产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员 A | 可视化与体验深化 | 实现 Agent Timeline、Trace 详情、Prompt 版本选择、模型路由展示、Benchmark 结果图表。 | 能用页面讲清楚每一步 Agent 如何执行、哪里失败、如何修复。 |
| 成员 B | 工程稳定性深化 | 实现任务队列、缓存、统一 trace_id、接口限流、错误码体系、CI 接口测试。 | 能讲后端稳定性、性能优化、可观测性和工程质量。 |
| 成员 C | Agent 与 RAG 深化 | 实现状态机编排、工具调用注册表、混合检索、重排序、自我反思修复循环。 | 能讲 Agent 架构、Tool Calling、ReAct 和 RAG 效果提升。 |
| 成员 D | 评测与部署深化 | 建设 Benchmark 题库、跑批脚本、指标对比报告；升级 Docker Sandbox；整理面试版项目亮点文档。 | 能用数据讲项目效果，用部署方案证明项目可复现。 |

## 5.4 第二层取舍建议

如果只剩 2 到 3 天：优先做 Trace Timeline、Benchmark 小题库和 Prompt 版本记录，这三个最容易在面试中讲出深度。

如果还有 1 周：增加状态机编排、工具调用注册表、缓存机制和 RAG 命中率统计。

如果时间非常紧：第二层可以只做文档设计和少量可视化展示，不影响第一层课程答辩主流程。

答辩前必须保证第一层稳定运行；第二层任何功能不能破坏主链路，建议放在独立分支或独立开关中。

# 六、答辩与面试讲解建议

答辩时建议按照“问题背景 -> 系统架构 -> Agent 工作流 -> 核心难点 -> 指标结果 -> 部署与文档”的顺序讲。不要把重点放在调用了哪个模型，而要强调你们如何把不稳定的大模型输出变成可执行、可测试、可追踪的工程系统。

核心难点一：多模态题目识别不稳定。解决方案是结构化抽取、用户补充说明和兜底处理。

核心难点二：代码生成不可控。解决方案是解题规划、RAG 模板、自动测试和失败修复。

核心难点三：执行安全风险。解决方案是沙盒、超时、危险调用拦截和日志记录。

核心难点四：效果难量化。解决方案是任务成功率、代码可运行率、测试通过率、延迟和修复成功率等指标。

核心难点五：演示稳定性。解决方案是任务状态轮询、异常兜底、历史任务和 Docker 一键部署。

# 附录：建议接口清单

| 接口 | 方法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| /api/tasks | POST | 创建任务，提交文本或图片。 |
| /api/tasks/{task_id} | GET | 查询任务基础信息和当前状态。 |
| /api/tasks/{task_id}/steps | GET | 查询每个 Agent 节点的输入、输出、耗时和状态。 |
| /api/tasks/{task_id}/tests | GET | 查询测试用例、通过率和失败原因。 |
| /api/tasks/{task_id}/report | GET | 下载项目报告或测试报告。 |
| /api/tasks/{task_id}/rerun | POST | 重新执行任务或触发失败修复。 |
| /api/metrics/summary | GET | 获取总体指标看板数据。 |
| /api/rag/templates | GET/POST | 管理算法模板库。 |

# 附录：建议数据库表

| 表名 | 核心字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| tasks | id、input_type、status、created_at、total_ms、final_score | 保存任务主记录。 |
| agent_steps | task_id、agent_name、input、output、status、duration_ms | 保存 Agent 执行链路。 |
| test_cases | task_id、case_input、expected、actual、passed、duration_ms | 保存测试用例结果。 |
| execution_logs | task_id、code_version、stdout、stderr、exit_code、timeout | 保存代码执行日志。 |
| rag_documents | doc_id、title、tags、content、embedding_ref | 保存算法模板和历史题库。 |
| prompt_versions | agent_name、version、prompt、change_note、enabled | 保存 Prompt 版本。 |
| metrics | task_id、metric_name、metric_value、created_at | 保存可视化指标。 |