多模态代码生成 Agent

第二阶段实施与验收手册

基于当前真实代码的 A/B/C/D 分工、依赖顺序与逐步操作指南

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用仓库 | illusion-error/Multimodal-AI-Coding-Agent-Team |
| 当前稳定基线 | 本地提交 de3a004；第一阶段功能已验收，当前 main 比远端多 1 个提交 |
| 适用成员 | A 前端、B 后端、C Agent/RAG、D 评测部署 |
| 文档日期 | 2026-06-26 |
| 使用原则 | 先固定接口和数据契约，再并行开发；第二阶段功能未验收前继续使用功能开关隐藏 |

先读结论 当前项目已经是可运行的前后端分离系统，但第二阶段只完成了一部分。不要直接把 VITE_ENABLE_STAGE2 改成 true 后开始补页面。正确做法是先推送稳定基线，由 B 固定第二阶段接口和数据库字段，再让 C、D 按契约开发，最后由 A 接真实数据。

1. 当前项目能处理什么

系统不是只能处理测试题，但当前最可靠的能力是“单文件 Python 编程任务”。Benchmark 题目只是用来评测系统，不是输入限制。是否能自动判定正确，取决于系统有没有可信的语义契约和权威测试。

| 输入类型 | 当前表现 | 结果应如何理解 |
| --- | --- | --- |
| 已收录算法题 | 可生成、执行、逐用例评测和自动修复 | 通过权威测试后可认为语义已验证 |
| 未收录的 Python 函数/脚本 | 可以生成和运行 | 显示“需人工确认”，不能把 completed 理解为功能一定正确 |
| 粘贴 Python 代码要求修复 | 支持语法、运行和部分逻辑修复，最多 3 轮 | 必须查看修复记录和最终测试 |
| 非编程知识问答 | 可能被错误当成代码任务 | 当前不应作为项目主要使用场景 |
| Vue/Flask 多文件项目 | 不能完整创建目录、安装依赖并联调 | 属于第二阶段后续可扩展能力 |
| Java/C++或 ZIP 代码仓库 | 当前不支持执行 | 现有沙盒只执行单文件 Python |

2. 第二阶段真实现状

2.1 项目级基线

- 前端已有 3 个路由：首页、历史记录、指标看板。

- 后端已有 12 个 REST API，使用 FastAPI、SQLite 和后台任务。

- 数据库已有 6 张主要表：任务、Agent 步骤、测试用例、执行日志、Benchmark 批次和 Benchmark 明细。

- 成员 C 已完成 5 Agent、9 个轻量 RAG 模板、测试闭环、3 轮修复和语义防漂移。

- 成员 D 已完成受限子进程执行、逐用例评测、5 道真实 Benchmark、Docker Compose 和 CI。

- 第二阶段开关默认关闭；Prompt 与 Trace 后端接口仍为 404。

- Benchmark 查询接口已存在，但新容器若没有先跑并持久化 Benchmark，页面会得到空数据。

2.2 A/B/C/D 完成情况

| 成员 | 已完成 | 部分完成 | 未完成 | 总体状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 前端 | Vue3、提交、结果、历史、指标、报告、真实 Agent Timeline | Trace、Prompt、Benchmark 组件已有；Benchmark 可读取接口 | Trace 真实节点、Prompt 真切换、模型路由、前端自动测试 | 部分完成 |
| B 后端 | FastAPI、12 接口、SQLite、异步任务、历史、报告、指标、图片校验 | 统一响应与错误提示已有基础 | 持久化队列、缓存、限流、trace_id、Prompt API、Trace API、模型路由 | 部分完成 |
| C Agent/RAG | 5 Agent、百炼多模态、9 模板、自动测试修复、语义契约和防漂移 | 已有 Plan-Execute-Observe-Repair 雏形 | 状态机、Tool Registry、向量/混合检索、重排序、历史题库、独立 Reflect | 部分完成 |
| D 评测部署 | 受限执行器、逐用例评测、5 题 Benchmark、Compose、CI、测试报告 | 具备超时、AST 危险调用检查和临时目录 | 30+ 题库、隐藏用例、Docker/E2B 强沙盒、资源限制、版本对比报告 | 部分完成 |

2.3 已有成果不能被误判为“第二阶段完成”

三个容易混淆的点 第一，Agent Timeline 有真实数据，但 TraceDetail 组件没有对应 Trace API；第二，Benchmark 脚本会真实跑题，但当前只有 5 题，并且页面接口只读取最后一次已持久化结果；第三，Docker Compose 用于部署前后端，不等于每次生成代码都在独立安全容器中运行。

3. 开工前统一规则

3.1 先推送并冻结第一阶段基线

负责人：成员 C当前本地提交 de3a004 尚未推送。所有第二阶段分支必须从同一个远端基线创建。

- 确认本地测试仍为 20/20，Docker 前后端容器健康。

- 网络恢复后执行 git push origin main，把 de3a004 推送到 GitHub。

- 在 GitHub 确认 main 已出现该提交，再创建 develop-stage2 分支。

- A/B/C/D 分别从 develop-stage2 创建自己的功能分支，不直接在 main 开发。

git checkout main
git push origin main
git checkout -b develop-stage2
git push -u origin develop-stage2

# 成员分支示例
feature/a-stage2-ui
feature/b-stage2-platform
feature/c-agent-state-machine
feature/d-sandbox-benchmark

3.2 第二阶段功能继续使用开关隔离

- 开发过程中默认保持 VITE_ENABLE_STAGE2=false，保证第一阶段演示不受影响。

- 只有 Trace、Prompt、Benchmark 和模型路由都返回真实数据后，联调分支才设置为 true。

- 禁止前端自行写死模型名、Prompt 版本、trace_id、Token 或成本。

- 禁止为了让页面“看起来完成”而使用模拟 Benchmark 或固定成功率。

3.3 先冻结公共字段

B 负责建立《第二阶段接口字段表》，C、D 必须先确认再写代码。至少统一以下字段：

| 字段 | 产生方 | 用途 | 最低要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| trace_id | B | 贯穿任务、Agent、工具和沙盒 | 每个任务唯一且所有日志可查询 |
| workflow_state | C | 当前状态机节点 | 只使用约定枚举值 |
| prompt_version | B/C | 记录每个 Agent 使用的 Prompt | 任务完成后仍可复现 |
| selected_model | B/C | 记录实际模型 | 不能由前端猜测 |
| route_reason | B/C | 说明为什么选择该模型 | 可为空但字段必须存在 |
| tool_calls | C | 记录工具输入、输出、耗时和错误 | 每次调用都带 trace_id |
| sandbox_result | D | 代码执行结果 | 统一 status/stdout/stderr/exit_code/timeout/resources |
| token_usage/cost | B/C | 统计消耗 | API 返回缺失时明确标记 unknown |

3.4 每个分支的完成定义

- 代码完成不等于任务完成：必须有测试、接口示例和 README 更新。

- 新增数据库字段必须提供兼容旧数据库的迁移逻辑。

- 新增接口必须出现在 FastAPI /docs，并有 pytest 覆盖。

- 前端功能必须在后端真实接口可用后再标记完成。

- 合并请求中必须说明依赖的提交、验证命令和已知限制。

4. 推荐实施顺序

总体依赖 正确顺序是：基线与字段冻结 → B 建接口骨架 → C 输出状态机/工具数据 → D 输出沙盒/评测数据 → B 补队列缓存路由 → A 接真实数据 → 全员联调。A 可以先做静态布局，但不能先决定后端数据格式。

4.1 第 0 步：负责第一阶段整合的C建立第二阶段基线

| 操作 | 负责人 | 交付物 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推送 de3a004，创建 develop-stage2 和 4 个功能分支 | C | 远端统一分支 | 所有成员 git log 顶部基线一致 |
| 记录当前 API、数据库表和测试结果 | B/D | baseline.md | 能复现 20 项测试和 Docker 启动 |
| 确定第二阶段 P0/P1 范围 | 全员 | 范围清单 | P0 不包含额外页面美化和无关重构 |

4.2 第 1 步：B 先搭第二阶段接口和数据库骨架

目标：让 C、D 输出的数据有固定保存位置，让 A 有真实接口可接。此阶段先返回空结构也可以，但字段不能再变。

- 在 backend/database.py 增加 prompt_versions、trace_nodes、tool_calls、cache_entries 四张表；tasks 增加 trace_id、prompt_version、selected_model、route_reason、token_usage、estimated_cost。

- 编写 _ensure_column 或迁移函数，旧 tasks.db 启动后自动补字段，不删除历史数据。

- 在 backend/main.py 增加 Prompt、Trace 和 Benchmark 启动接口；先约定响应结构。

- 为每个任务创建 trace_id，并在创建任务、Agent 步骤、执行日志和 Benchmark 日志中保存。

- 新增 pytest：数据库升级、Prompt 启用、Trace 查询、Benchmark 启动和错误返回。

- 把接口请求/响应样例更新到 README 或 docs/后端接口说明。

| 建议接口 | 方法 | 最低行为 |
| --- | --- | --- |
| /api/prompt/versions | GET | 返回各 Agent 的版本、是否启用、变更说明 |
| /api/prompt/version | POST | 切换指定 Agent 版本，并影响后续任务 |
| /api/tasks/{id}/trace | GET | 返回真实节点、工具调用、耗时和错误 |
| /api/benchmark/runs | POST | 启动真实跑批，返回 run_id |
| /api/benchmark/runs/{run_id} | GET | 返回 running/completed/failed 和进度 |
| /api/benchmark/results | GET | 返回最近一次已完成的真实结果 |

B 的交接条件 上述接口进入 /docs；空数据库查询返回空数组或空对象而不是 500；C/D 能把一条模拟 trace/tool/sandbox 记录写入数据库并重新查询。

4.3 第 2 步：C 实现状态机、工具注册表和 RAG 深化

目标：保留现有 solve_problem() 对外入口，把内部串行流程升级为可追踪状态机；任何节点都不能绕过语义契约。

- 先建立 agent/ 包：contracts.py、state.py、workflow.py、tools.py、rag.py、prompts.py；原 ai_coding_agent_bailian.py 保留兼容入口，内部转调新模块。

- 定义 WorkflowState，至少包含 created、recognized、retrieved、planned、tests_designed、generated、executing、reflecting、repairing、completed、failed。

- 把现有 5 Agent 函数包装成节点。每个节点只读取 State 中约定字段，并输出 patch，不直接修改无关字段。

- 建立 Tool Registry，先注册 rag_search、code_execute、test_evaluate、report_generate、history_lookup、cache_lookup 六个工具。

- 每个工具定义 name、description、input_schema、output_schema、timeout_seconds、failure_policy，并把调用记录写入 tool_calls。

- 把现有 9 个模板扩展到至少 20 个，补充并查集、拓扑排序、回溯、前缀和、单调栈、最短路、树遍历等。

- 增加历史成功题检索：只把权威测试通过的任务加入历史知识，不收录 manual_review 或失败结果。

- 实现混合检索：关键词分数 + 向量相似度；合并去重后按题型、复杂度和历史通过率重排序。

- 增加独立 Reflect 节点。它只能选择 pass、repair、replan、ask_user、stop，不能自己伪造测试期望。

- 补充状态迁移、工具参数校验、RAG 排序、Reflect 决策和语义防漂移测试。

| C 的交付物 | 最低量化标准 |
| --- | --- |
| 状态机 | 一次任务能查询完整状态迁移；失败节点能进入 repairing 或 failed |
| Tool Registry | 不少于 6 个工具；非法参数被拒绝；每次调用有 trace_id |
| RAG | 不少于 20 条模板；返回 Top-K、分数、来源和重排理由 |
| Reflect | 能区分代码错误、测试不可信、题意不足和需要重新规划 |
| 兼容性 | 现有文本、图片、报告、历史和第一阶段 20 项测试不回归 |

C 的关键红线 模型生成测试永远不能自动升级为权威 Oracle；Reflect 不能因为模型说“测试正确”就覆盖系统契约；状态机重试必须有上限，默认代码修复仍不超过 3 轮。

4.4 第 3 步：D 完成强沙盒和正式 Benchmark

目标：把“部署在 Docker 中”和“生成代码在隔离沙盒中执行”区分开，建立真正可量化的评测系统。

- 先定义 SandboxRequest 和 SandboxResult，统一代码、语言、超时、内存、CPU、网络、文件、stdout/stderr、exit_code、resource_usage 字段。

- 实现 Docker Sandbox 或 E2B 适配器。每个任务使用独立环境；默认禁网、只读基础文件系统、临时工作目录。

- 限制执行时间 8 秒、内存 256MB、CPU 1 核、进程数、输出长度；超限必须返回明确状态。

- 让 C 的 code_execute 工具只调用统一沙盒接口，禁止保留第二套正式执行结果来源。

- 把 benchmark_data.json 扩展到至少 30 题，覆盖数组、字符串、哈希、二分、动态规划、图、贪心、栈队列。

- 每题分公开样例与隐藏用例；Benchmark 只用隐藏用例决定最终通过，避免代码针对展示样例硬编码。

- 跑批时记录题目识别、代码可运行、隐藏测试通过、耗时、修复次数、RAG 命中和错误分类。

- 生成 JSON 和 Markdown 对比报告；至少比较离线兜底、百炼模型、RAG 开关或 Prompt 版本中的两组。

- 补充沙盒超时、内存、危险调用、网络访问、文件访问和 Benchmark 持久化测试。

| D 的交付物 | 最低量化标准 |
| --- | --- |
| 强沙盒 | 每任务独立；禁网；CPU/内存/超时/进程/输出限制可验证 |
| Benchmark 题库 | 不少于 30 题、8 类题型，每题至少 3 个隐藏用例 |
| 跑批 | 可启动、查看进度、停止失败任务并查询历史批次 |
| 指标 | 至少包含可运行率、隐藏通过率、平均/p95 耗时、修复成功率、超时率 |
| 报告 | 结果来自真实运行，不允许固定成功率或固定耗时 |

4.5 第 4 步：B 补任务队列、缓存和模型路由

- 将仅进程内的 BackgroundTasks 升级为可恢复队列。初学团队可以先实现 SQLite task_queue + 独立 worker，不必立刻引入 Redis/Celery。

- worker 使用 queued、running、completed、failed、cancelled 状态；程序重启后 queued/running 任务能被恢复或明确标记中断。

- 实现题面缓存键：规范化题面哈希 + 图片哈希 + Prompt 版本 + 模型 + RAG 版本。

- 分别记录题目识别缓存、RAG 缓存和成功代码缓存；只有语义 verified 的成功结果才能进入代码缓存。

- 实现简单模型路由：图片使用视觉模型；短小已知题型优先低成本模型；复杂题或修复失败升级模型。

- 记录 route_reason、延迟、Token 和估算成本；无供应商数据时返回 unknown，不得伪造。

- 增加按 IP 或请求 Key 的简单限流；统一 400/404/409/429/500 错误码和可读 message。

适合新手的实现顺序 先做 SQLite 队列和内存限流，再考虑 Redis。先做精确哈希缓存，再做相似语义缓存。先让路由规则可解释，再考虑复杂自动路由。

4.6 第 5 步：A 接入全部真实数据

- 保留现有首页、历史和指标路由；新增独立任务详情路由 /tasks/:id，避免所有结果堆在首页。

- Prompt 选择框调用真实 GET /api/prompt/versions；提交切换后，下一任务详情必须显示新版本。

- TraceDetail 展示真实 trace_nodes 和 tool_calls，包括节点状态、耗时、输入输出摘要、错误和重试。

- 模型路由区域显示 selected_model、route_reason、Token、成本和缓存命中，不设置前端默认假值。

- Benchmark 页面增加“启动评测”按钮、进度条、当前题目、失败原因、历史批次和对比图。

- 测试列表继续区分系统权威和模型建议；manual_review 必须显示明显警告。

- 补齐队列等待、限流、后端重启、空数据、部分失败和报告下载失败等状态。

- 增加最小前端测试：表单提交、状态轮询、Trace 空/有数据、Prompt 切换、Benchmark 进度。

| A 的页面验收 | 必须看到的真实数据 |
| --- | --- |
| 任务详情 | 任务状态、5+ 节点、代码、权威测试、修复、报告 |
| Trace | trace_id、节点、工具调用、耗时、错误、重试 |
| Prompt | 后端版本列表、当前启用版本、任务使用版本 |
| 模型路由 | 实际模型、路由原因、Token/成本或 unknown |
| Benchmark | 真实 run_id、进度、30+ 题结果和历史批次 |

4.7 第 6 步：按依赖顺序合并和联调

- 先合并 B 的数据库和接口骨架，运行全部第一阶段测试。

- 再合并 C 的状态机和 Tool Registry，确认原 API 返回字段仍兼容。

- 再合并 D 的强沙盒和 Benchmark，让 code_execute 只走统一接口。

- 再合并 B 的队列、缓存、路由与限流。

- 最后合并 A 的真实数据页面，并在联调环境开启 VITE_ENABLE_STAGE2=true。

- 完成端到端、Docker、重启恢复和异常场景测试后，才合并 main。

推荐合并顺序：
1. feature/b-stage2-contract
2. feature/c-agent-state-machine
3. feature/d-sandbox-benchmark
4. feature/b-queue-cache-router
5. feature/a-stage2-ui
6. develop-stage2 -> main

5. 分成员可直接执行的任务清单

5.1 成员 A

| 优先级 | 任务 | 开始条件 | 完成证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 任务详情独立路由与真实 Trace | B Trace API、C 状态数据完成 | 页面节点数与接口一致 |
| P0 | Prompt 真实切换 | B Prompt API、C Prompt 加载完成 | 新任务记录版本变化 |
| P0 | Benchmark 启动和进度 | B/D 跑批接口完成 | 可启动并看到真实进度 |
| P1 | 模型路由与成本展示 | B 路由字段完成 | 不使用前端默认假值 |
| P1 | 前端组件测试 | 接口结构稳定 | CI 自动执行并通过 |

5.2 成员 B

| 优先级 | 任务 | 开始条件 | 完成证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 第二阶段数据表和字段 | 基线已推送 | 旧数据库无损升级 |
| P0 | Trace/Prompt/Benchmark 接口 | 字段表经 C/D 确认 | /docs 可调用且有测试 |
| P0 | 持久化队列 | 状态字段冻结 | 重启后任务可恢复 |
| P1 | 缓存和模型路由 | C/D 输出稳定 | 有命中率和路由原因 |
| P1 | 限流与统一错误码 | 接口基本完成 | 429、冲突和超时可复现 |

5.3 成员 C

| 优先级 | 任务 | 开始条件 | 完成证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 状态机封装现有 5 Agent | B 字段冻结 | 状态迁移可查询 |
| P0 | Tool Registry | B tool_calls 表完成 | 6+ 工具有 Schema 和日志 |
| P0 | 独立 Reflect 决策 | D 沙盒结果结构明确 | 错误分类和决策有测试 |
| P1 | 20+ 模板与历史题库 | 历史成功标准明确 | Top-K 含来源、分数 |
| P1 | 混合检索与重排序 | 向量索引可建立 | 有开关对比结果 |

5.4 成员 D

| 优先级 | 任务 | 开始条件 | 完成证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 统一沙盒接口 | C code_execute 输入明确 | C 不再直接运行第二套执行器 |
| P0 | Docker/E2B 强隔离 | 接口已确定 | 禁网和资源限制测试通过 |
| P0 | 30+ 题隐藏测试 Benchmark | B 跑批表完成 | 结果真实持久化 |
| P1 | 版本对比报告 | Prompt/RAG 版本可查询 | 至少两组实验对比 |
| P1 | 部署和 CI 扩展 | 全部模块完成 | Compose 与端到端检查通过 |

6. 联调测试流程

6.1 每次合并后的固定检查

- 删除测试数据库或使用临时数据库，运行 pytest，确认第一阶段测试无回归。

- 构建前端两次：VITE_ENABLE_STAGE2=false 和 true，确认两种模式都能构建。

- 运行 docker compose build 和 docker compose up -d --wait。

- 提交已收录题型，检查 verified、权威测试和无错误修复。

- 提交未知 Python 任务，检查 manual_review，不允许模型建议测试触发修复。

- 提交故障代码，检查状态机进入 repairing，最多 3 轮后结束。

- 重启后端和 worker，检查队列任务、历史和 Trace 未丢失。

- 启动 Benchmark，检查进度、结果、数据库和页面一致。

6.2 必须准备的演示案例

| 案例 | 目的 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 两数之和返回下标 | 展示语义契约和权威测试 | verified，4/4 通过 |
| Hello World | 展示防兜底期望污染 | 1/1 通过，修复 0 次 |
| 未知数据处理函数 | 展示可信边界 | 代码运行但显示 manual_review |
| 带语法错误的代码 | 展示自动修复 | 进入 repairing，修复记录可见 |
| 危险文件/网络调用 | 展示沙盒 | blocked，原因明确 |
| 30 题 Benchmark | 展示量化评测 | 页面显示真实批次和指标 |

7. 第二阶段最终验收

7.1 功能与工程验收表

| 验收领域 | 通过标准 | 结果填写 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 任务、历史、指标、详情、Trace、Prompt、Benchmark 均使用真实接口 | □ 通过 □ 未通过 |
| 后端 | 任务队列可恢复；Trace/Prompt/Benchmark API 完整；错误码统一 | □ 通过 □ 未通过 |
| Agent | 状态机有失败分支和重试上限；6+ 工具可追踪；Reflect 不破坏语义契约 | □ 通过 □ 未通过 |
| RAG | 20+ 模板；历史题库只收录 verified；混合检索和重排序可解释 | □ 通过 □ 未通过 |
| 沙盒 | 每任务独立，禁网，CPU/内存/超时/进程/输出限制可证明 | □ 通过 □ 未通过 |
| Benchmark | 30+ 题、8 类、隐藏测试、真实指标、历史批次和报告 | □ 通过 □ 未通过 |
| 部署 | 新环境 docker compose 一键启动；数据库持久化；健康检查通过 | □ 通过 □ 未通过 |
| CI | 后端、前端、状态机、沙盒、Benchmark 和端到端检查自动通过 | □ 通过 □ 未通过 |
| 文档 | README、接口、数据库、测试、部署、答辩说明与真实实现一致 | □ 通过 □ 未通过 |

7.2 量化最低线

| 指标 | 第二阶段最低要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Agent 节点 | 5 个业务 Agent + Reflect/状态节点 | 任务详情可追踪 |
| 工具数量 | 不少于 6 个 | 均有 Schema、超时和日志 |
| RAG 模板 | 不少于 20 条 | 包含分数、来源和重排理由 |
| Benchmark | 不少于 30 题、8 类 | 使用隐藏测试 |
| 代码可运行率 | Benchmark ≥ 70% | 以沙盒真实执行为准 |
| 隐藏测试通过率 | Benchmark ≥ 60% | 不得使用页面自测代替 |
| 平均响应 | ≤ 60 秒 | 同时报告 p95，目标 ≤ 90 秒 |
| Trace 覆盖率 | 100% 任务有 trace_id | 失败任务也必须可查询 |
| 部署 | 5 分钟内启动 | 从新克隆和 .env.example 开始 |
| 回归 | 第一阶段测试全部通过 | 第二阶段不得破坏稳定主链路 |

7.3 不予验收的情况

- Trace 页面只有组件，没有真实后端节点数据。

- Prompt 切换只改变页面标签，没有影响下一次 Agent 调用。

- Benchmark 仍只有 5 题，或结果、耗时由固定值生成。

- 模型名、Token、成本和 trace_id 由前端自行补默认值。

- Docker Compose 能启动，但用户代码仍在后端主进程直接执行。

- 未知题型被模型测试错误驱动修复，却仍显示 verified。

- 打开第二阶段开关后，第一阶段文本、图片、历史、报告或 Docker 流程发生回归。

8. 流程排期

| 主要负责人 | 必须完成 | 当天交接点 |
| --- | --- | --- |
| B | 推基线、字段表、数据库迁移方案 | A/C/D 确认字段 |
| B | Trace/Prompt/Benchmark 接口骨架 | C/D 可写测试数据 |
| C | 状态机、Tool Registry、Reflect 基础 | B 可保存真实 Trace |
| D | 统一沙盒、30 题题库初版 | C code_execute 接沙盒 |
| B | 队列、缓存、模型路由和限流 | A 获得稳定接口 |
| A | Trace、Prompt、Benchmark、模型路由页面 | 可完整走通第二阶段 |
| 全员 | 合并、数据迁移、端到端联调 | 关闭 P0 缺陷 |
| C+D | Benchmark、RAG/Prompt 对比和性能修正 | 生成真实测试报告 |
| 全员 | Docker 新环境验收、答辩演练、文档归档 | develop-stage2 合并 main |

9. 最小可交付与完整交付的取舍

| 版本 | 必须包含 | 可以暂缓 |
| --- | --- | --- |
| 第二阶段最小可交付 | 真实 Trace、Prompt 真切换、真实 30 题 Benchmark、状态机、6 工具、强沙盒、页面联调 | 复杂语义缓存、自动学习路由、超大向量库、多语言执行 |
| 完整版本 | 最小版全部内容 + 混合检索重排序、历史知识库、缓存指标、模型成本路由、版本对比报告 | 分布式多节点、高并发生产部署 |

最终推进原则 第二阶段必须围绕同一数据契约推进：B 先定接口，C/D 产出真实过程数据，A 最后可视化。每次合并都必须保证第一阶段仍可运行。